## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Ausgangslage
Projektorganisation
Projektziele
Meilensteine
Aufgabenverteilung
TechStack
Projektübersicht & Zeitplan

## Slide 3: Ausgangslage
Handy-App für Android
Verwaltung des Ertrags der PV-Anlage
Diagramme & Konfigurationsmöglichkeiten
Vorhandene Software-Lösung
Eingeschränkte Funktionalität & geringe Flexibilität
Grundidee: Entwicklung einer eigenständigen Softwarelösung
Erweiterbarkeit & Sicherheit für den Auftraggeber essenziell

## Slide 4: Projektorganisation
Auftraggeber
  Andreas Hechenberger (Privatperson)
Betreuer
  Mag. (FH) Gröbl Robert
  Dipl.-Ing. (FH) Eigner Raimund
Team
  Jonas Aberger
  Fabian Haslinger
  Tim Hechenberger

## Slide 5: Projektziele
MUSS ZIELE
SOLL ZIELE
KANN ZIELE

## Slide 6: MUSS ZIELE
Backend-Applikation
  PV-Anlage- / IoT- / Frontend-Schnittstellen (inkl. Externe APIs)
  Verwaltung der zentralen Steuerungslogik
  Laufende Protokollierung: Einspeisung / Verbrauch
  Log der Steuerentscheidungen
  Lokale DB zur konsistenten Speicherung
  Frontend-Applikation
  PV-Ertrag, Wallbox-Ladestand, Strompreis, Gesamt-/Einzelverbrauch
  Simple Ladepriorität, Boiler-Zyklen, flexible Verbrauchs-/Ertragskurven

## Slide 7: SOLL ZIELE
Backend-Applikation
  Ausbau Ladeprioritätssystem mit multiplen Verbrauchern
  Intelligente Ladeziele für E-Auto / Nacht-Strom Logik
  Sommer / Winter – Modus für den Wasserboiler
  Frontend-Applikation
  Betrag für die Einspeisevergütung (externe API)

## Slide 8: KANN ZIELE
Backend-Applikation
  Eventuelle Optionen für weitere Nutzer
  Nutzung außerhalb des Heimnetzwerkes
  Frontend-Applikation
  Zusätzliche iOS-Variante

## Slide 9: Meilensteine
Meilenstein | Datum
Fertigstellung Planung | 26.09.2025
Fertigstellung Recherche | 26.09.2025
Fertigstellung Design & Vorbereitung | 31.10.2025
Fertigstellung Demoumgebung | 06.02.2025
Test & Inbetriebnahme | 27.02.2025
Projektende | 07.04.2025

## Slide 10: Aufgabenverteilung
Jonas Aberger
Fabian Haslinger
Tim Hechenberger
Administrative Tätigkeiten
Backend-Unterstützung
Frontend-Unterstützung
Frontend-Developer
  Backend-Developer
  Kontaktperson für Auftraggeber
UI Design

## Slide 11: TechStack
Backend
  Programmiersprache: Python
  Backend-Application: Flask + Swagger UI
  Datenbank: InfluxDB 2 (Docker)
  Systeme: Raspberry PI, PV-Anlage, (E-Go Wallbox, Boiler)
  VPN: Tailscale
Frontend
  React Native & React-Expo

## Slide 12: Projektübersicht

## Slide 13: Zeitplan

## Slide 15: Danke für Eure Aufmerksamkeit